PLANO DE AÇÃO

Integrantes

Diogo Giorgi Rosa, 24215643 Diógenes Juncken, 23206799 Narci Edson Venturini, 24202590 Paulo Henrique Eleuterio Falsetti, 24214110

| Disciplina | DRP04 - Projeto Integrador em Computação I - Turma 004 |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp | Desenvolvimento de um software com framework web que utilize noções de banco de dados, praticando controle de versão. |
| Título provisório do trabalho | Plataforma georreferenciada de programas de pós-graduação no Brasil |
| Problema | As informações sobre programas de pós-graduação no Brasil estão dispersas em diferentes sites institucionais e bases de dados, como as da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), dificultando a busca, comparação e identificação de cursos por localização, área de pesquisa e período de seleção. A ausência de uma plataforma integrada e georreferenciada limita o acesso rápido e eficiente a essas oportunidades acadêmicas. |
| Objetivo | Desenvolver uma plataforma interativa e georreferenciada que permita visualizar e pesquisar programas de pós-graduação no Brasil, integrando informações de cursos avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com filtros por localização, área de pesquisa, avaliação e datas de processos seletivos. |
| Polo(s) | Diogo Giorgi Rosa, Capivari Diógenes Juncken, Campinas Narci Edson Venturini, Campinas Paulo Henrique Eleuterio Falsetti, Piracicaba |
| Orientador do PI | Carla Maria da Silva Diaz |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

Inicialmente, o grupo discutiu diferentes possibilidades de projetos que pudessem atender a demandas de comunidades externas. Duas propostas principais foram apresentadas pelos integrantes. A primeira proposta foi apresentada por Paulo Henrique Eleuterio Falsetti (24214110) e consistia no desenvolvimento de um mapa interativo da pós-graduação no Brasil, com o objetivo de reunir e organizar informações sobre programas de mestrado e doutorado em uma plataforma com visualização geográfica. A ideia envolve cruzar dados públicos do Ministério da Educação e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com um mapa interativo baseado no OpenStreetMap, permitindo que usuários pesquisem programas próximos à sua localização, filtrem cursos por área de pesquisa, nota de avaliação e palavras-chave, além de consultar links para os sites dos programas e datas de processos seletivos. A segunda proposta foi apresentada por Diogo Giorgi Rosa (24215643) e consistia no desenvolvimento de um sistema para controle de escala de serviço e organização de almoxarifado. A ideia surgiu a partir de sua experiência durante o serviço militar, onde observou que muitos processos administrativos, como a elaboração de escalas de serviço e o controle de materiais, ainda são realizados de forma manual e sujeitos a erros humanos, como escalas repetidas, registros incorretos ou necessidade frequente de refazer documentos. O sistema proposto teria como objetivo automatizar esses processos, podendo ser aplicado não apenas no contexto militar, mas também em outros ambientes organizacionais, como empresas, serviços de segurança e estabelecimentos comerciais. Após a apresentação das propostas, o grupo discutiu as duas possibilidades juntamente com a professora orientadora, avaliando aspectos como viabilidade, impacto e escopo do projeto. Em seguida, foi realizada uma votação entre os membros do grupo para definir qual proposta seria desenvolvida. O projeto do mapa interativo da pós-graduação recebeu três votos (Diógenes Juncken, Narci Edson Venturini e Paulo Henrique Eleuterio Falsetti), enquanto o projeto de controle de escala de serviço recebeu um voto (Diogo Giorgi Rosa). Dessa forma, por decisão da maioria, foi escolhido o Projeto 1, que será desenvolvido pelo grupo.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

A conversa com a comunidade externa ocorreu de forma informal a partir das experiências acadêmicas de Paulo Henrique Eleuterio Falsetti, que atualmente está inserido no ambiente de pós-graduação e mantém contato frequente com estudantes de graduação e recém-formados interessados em ingressar em programas de mestrado e doutorado. Durante essas interações, realizadas principalmente em ambientes universitários e em conversas com colegas e estudantes interessados em seguir carreira acadêmica, foram identificadas dúvidas recorrentes sobre como localizar programas de pós-graduação, entender as áreas de pesquisa disponíveis e acompanhar os períodos de inscrição. Nesse contexto, o grupo considerou como comunidade externa os estudantes e interessados em ingressar na pós-graduação, que frequentemente buscam informações sobre programas avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. As conversas evidenciaram que, apesar de existirem bases de dados institucionais, as informações estão dispersas em diferentes sites e plataformas, o que dificulta a visualização das opções disponíveis de forma organizada e geograficamente acessível. O primeiro contato com essa demanda ocorreu em ambientes acadêmicos, como universidades e interações entre estudantes, onde foi possível perceber a dificuldade recorrente de encontrar programas adequados às áreas de interesse ou próximos da região de residência. A partir dessas observações, o grupo identificou a oportunidade de desenvolver uma ferramenta que centralize essas informações e facilite a busca por programas de pós-graduação. A percepção inicial do grupo foi de que existe uma necessidade real de melhorar o acesso e a organização dessas informações, especialmente para estudantes que estão iniciando o processo de busca por programas de pós-graduação e que ainda não possuem familiaridade com os sistemas e bases de dados existentes. Dessa forma, o projeto foi concebido com o objetivo de contribuir para tornar esse processo mais simples, acessível e intuitivo.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

A partir das conversas realizadas com estudantes interessados em continuar sua formação acadêmica, foi possível identificar um problema recorrente relacionado à dificuldade de localizar e comparar programas de pós-graduação no Brasil, incluindo especializações, mestrados e doutorados. Muitos estudantes relataram que as informações sobre cursos, áreas de pesquisa, notas de avaliação e períodos de inscrição encontram-se distribuídas em diferentes sites institucionais, o que torna o processo de busca demorado e pouco intuitivo. Embora existam bases oficiais com essas informações, como as disponibilizadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), os dados geralmente não estão organizados de forma integrada ou com ferramentas que permitam visualizar os programas de pós-graduação de forma geral em um único ambiente, especialmente com recursos de busca por localização geográfica, temas de interesse ou proximidade da residência do usuário. Dessa forma, o problema identificado está relacionado à falta de uma ferramenta que integre e organize informações sobre programas de pós-graduação em geral, facilitando a busca, comparação e identificação de oportunidades acadêmicas. Esse problema se relaciona com o tema norteador da Univesp ao propor o uso de tecnologia e integração de dados para melhorar o acesso à informação educacional e apoiar a tomada de decisão dos estudantes.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O tema específico a ser trabalhado pelo grupo no Projeto Integrador é o desenvolvimento de uma plataforma interativa e georreferenciada para visualização e pesquisa de programas de pós-graduação no Brasil, abrangendo especializações, mestrados e doutorados. O projeto tem como objetivo integrar informações de diferentes fontes, como bases públicas do Ministério da Educação e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), permitindo que usuários pesquisem cursos por localização, área de pesquisa, notas de avaliação, palavras-chave e datas de processos seletivos, além de acessar links diretos para os sites dos programas. Esse tema se relaciona diretamente com o tema norteador da Univesp, que enfatiza a utilização de tecnologia e integração de dados para ampliar o acesso à informação e apoiar a tomada de decisão educacional. A partir das necessidades identificadas junto à comunidade externa, estudantes interessados em ingressar na pós-graduação, o projeto busca solucionar o problema da dispersão e da dificuldade de acesso às informações sobre programas acadêmicos, promovendo uma ferramenta que facilite a busca, comparação e escolha de oportunidades de formação em toda a pós-graduação brasileira.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Levantamento de bases de dados de pós-graduação (MEC e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) | Paulo, Narci | 16/02 | 23/02 | Identificar fontes de dados |
| Pesquisa bibliográfica sobre plataformas de mapas e visualização de dados | Diógenes, Diogo | 16/02 | 23/02 | Levantamento de tecnologias |
| Estudo de ferramentas de mapa interativo (ex.: OpenStreetMap) | Diógenes | 24/02 | 01/03 | Avaliar integração com sistema |
| Reunião de planejamento e divisão de tarefas | Todos | 16/02 | 16/02 | Organização inicial |

| Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Conversas com estudantes interessados em pós-graduação | Paulo | 02/03 | 07/03 | Levantamento de necessidades |
| Consolidação das principais dificuldades identificadas | Todos | 05/03 | 10/03 | Base para definição do problema |
| Definição do escopo do sistema | Paulo, Diogo | 08/03 | 12/03 | Definir funcionalidades principais |
| Estruturação do plano de ação | Diógenes, Narci | 08/03 | 10/03 | Organização das próximas etapas |

| Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Definição do título do projeto | Todos | 16/03 | 17/03 | Alinhamento do trabalho |
| Estrutura inicial do banco de dados | Narci | 17/03 | 23/03 | Modelagem das tabelas |
| Desenvolvimento inicial da estrutura da aplicação | Paulo | 17/03 | 23/03 | Organização do projeto |
| Desenvolvimento inicial da interface e mapa | Diógenes | 20/03 | 29/03 | Estrutura visual inicial |
| Implementação inicial das funcionalidades | Diogo | 22/03 | 29/03 | Busca e filtros básicos |

| Quinzena 4 Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Integração banco de dados com aplicação | Narci, Paulo | 30/03 | 05/04 | Conectar dados ao sistema |
| Implementação do mapa interativo | Diógenes | 30/03 | 05/04 | Exibição das instituições |
| Implementação de filtros de busca | Diogo | 30/03 | 05/04 | Busca por área e localização |
| Testes iniciais do sistema | Paulo | 04/04 | 07/04 | Verificação de funcionamento |
| Elaboração do Relatório Parcial | Todos | 04/04 | 07/04 | Entrega no AVA |

| Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Ajustes no banco de dados | Narci | 13/04 | 19/04 | Melhorar organização dos dados |
| Melhorias na interface do mapa | Diógenes | 13/04 | 20/04 | Ajustes de usabilidade |
| Implementação de novas funcionalidades | Diogo | 13/04 | 22/04 | Busca avançada |
| Testes e integração geral | Paulo | 20/04 | 26/04 | Garantir funcionamento |

| Quinzena 6 Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Testes finais do sistema | Paulo | 27/04 | 03/05 | Correção de erros |
| Ajustes finais no banco de dados | Narci | 27/04 | 03/05 | Atualização de informações |
| Ajustes finais na interface | Diógenes | 04/05 | 08/05 | Melhorar navegação |
| Preparação do vídeo de apresentação | Diogo, Diógenes | 04/05 | 10/05 | Demonstração do sistema |

| Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Redação do Relatório Final | Todos | 11/05 | 16/05 | Consolidação do projeto |
| Revisão do relatório | Todos | 16/05 | 18/05 | Ajustes finais |
| Finalização do vídeo | Todos | 17/05 | 18/05 | Revisão |
| Entrega final no AVA | Todos | 18/05 | 19/05 | Submissão do projeto |